# **オフィス移転プロジェクト工程表**

工程 担当

斉藤　鈴木　田中

**1**

現オフィスの問題点把握・要望洗い出し

市場調査・物件調査

**2**

物件絞り込み・内定

**3**

現オフィス解約予告・手続開始

**4**

設計事務所・移転管理業者選定

**5**

**6**

レイアウト検討・新規購入品決定

移転・工事スケジュール作成

**7**

各部署に再確認のこと！