## Slide 1: ホームページ制作提案書
FOMシステムズ株式会社

## Slide 2: コンセプト
洗練された印象を反映したデザイン
簡潔で使いやすい情報分類
アクセシビリティに準拠したページ作成
Notes: コーポレートカラーを確認すること

## Slide 3: 画面デザイン・レイアウト
グローバルナビゲーション
  全ページ共通のナビゲーション
パソコン以外のデバイスへの対応
  スマートフォン、タブレットなどに対応したデザイン・レイアウト
ヘッダー・フッター
  トップページを含め、全ページ共通で表示
Notes: 期日までにラフ案を提出

## Slide 4: アクセシビリティへの対応
各ページに内容を的確に示すタイトルを付ける
文字色と背景色のコントラストを十分に取る
基本操作やリンクに一貫性を持たせる
リンクのある文字や画像は、クリックしやすいように十分な面積と間隔をあける
Webページ内に表示するボタンは、役割がすぐにわかるようにする

## Slide 5: スケジュール
 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
サイト分析・設計 |  |  |  |  |  | 
デザイン |  |  |  |  |  | 
テンプレート作成 |  |  |  |  |  | 
既存ページの移行 |  |  |  |  |  | 
操作研修 |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: 参考：操作研修
対象 | 時間 | 研修内容
管理者向け | 2時間 | アクセシビリティ ホームページデザイン
担当者向け | 8時間 | アクセシビリティ 操作方法 コンテンツの取り扱い

## Slide 7: 作業体制
コンテンツ企画・設計
コンテンツ企画部
操作支援
サポート部
プロジェクトリーダー
開発部
営業窓口
営業部